很好，你现在走到的是真正决定成败的一步了——从“想法”进入“执行系统”。

我会直接给你一份对内执行版（V1）操作手册，不是讲概念，而是你可以拿去一步步做的。

⸻

📘 AI纪念系统｜内部执行手册（V1）

核心目标：

👉 30天内拿到第一个付费用户，并完成完整交付闭环

⸻

一、整体业务流程（先有全局观）

整个项目，本质上只有4步：

① 获客

→ 找到有需求的人

② 转化

→ 让他愿意付钱

③ 生产

→ 帮他做“纪念AI”

④ 交付 & 复购

→ 让他持续使用 & 推荐别人

⸻

👉 你接下来要做的，是把这4步拆到极细

⸻

二、获客系统（最难但最关键）

🎯 目标用户画像（必须精准）

不是“失去亲人的人”，而是：

👉 最近3个月内失去至亲 + 有较多聊天记录 + 愿意尝试新事物

细化：

•	年龄：25–50

•	有智能手机使用习惯

•	和逝者有大量微信聊天 / 语音

⸻

🧲 获客方式（初期只做这3个）

方式1：熟人网络（优先级最高）

你要主动做这件事：

•	告诉身边人你在做什么

•	明确表达：在找测试用户

话术重点：

“我在做一个帮人整理和保存亲人记忆的AI工具，现在在找体验用户”

👉 不要一上来讲“复刻”，会吓人

⸻

方式2：半私域触达（谨慎）

渠道：

•	微信朋友圈

•	小范围社群

内容方向：

•	不营销

•	分享“思考”或“案例”

⸻

方式3：线下合作（中期启动）

•	殡葬机构

•	医院

•	心理咨询师

👉 但这个放到第2阶段

⸻

三、转化系统（你怎么让他掏钱）

⚠️ 核心原则

👉 这是一个高情感决策产品

不能“卖”，只能“引导”

⸻

🧭 标准转化流程

第一步：了解情况（必须做）

问清楚：

•	逝者是谁（关系）

•	是否有聊天记录 / 语音

•	用户现在的状态（是否愿意聊）

👉 这一步是建立信任

⸻

第二步：展示Demo（关键转折点）

你必须准备一个Demo：

👉 比如：

•	模拟一个“妈妈”的AI对话

•	或你自己做一个样例

⸻

第三步：解释产品边界（必须说清）

你要明确讲：

•	这不是复活

•	是基于记忆的AI生成

•	可以随时停止

👉 这是为了降低心理阻力 + 避免风险

⸻

第四步：报价（简单直接）

不要复杂套餐，初期：

👉 统一价：1999 RMB（测试期可打折）

⸻

第五步：成交

关键点：

•	不催

•	给对方时间

⸻

四、生产系统（核心能力）

这是你最有优势的地方，但也最容易混乱，所以我帮你标准化👇

⸻

🏭 标准生产流程（必须固定）

Step 1：数据收集

用户提供：

•	微信聊天记录（导出）

•	语音（如果有）

•	照片（可选）

👉 你要做一个清单模板

⸻

Step 2：数据清洗（关键）

你要做：

•	去除无意义对话

•	分类（生活 / 情绪 / 习惯）

•	标记语气

👉 这一步决定效果

⸻

Step 3：人格建模

你要输出一个东西：

👉 人格卡（非常重要）

包括：

•	性格描述（温柔 / 严厉）

•	常用语句

•	情绪反应模式

⸻

Step 4：AI接入（你的技术环节）

•	导入到openclaw

•	接入memOS

•	配置语音（minimax）

⸻

Step 5：调试（至少做3轮）

测试：

•	回答是否自然

•	是否符合人物风格

•	是否出现“出戏”内容

⸻

五、交付系统（决定用户是否满意）

🎁 标准交付流程

1️⃣ 交付方式

•	微信接入（你现在的优势）

•	或网页入口

⸻

2️⃣ 交付讲解（必须做）

你要教用户：

•	怎么用

•	能做什么

•	不能做什么

⸻

3️⃣ 设置使用边界（非常重要）

比如：

•	不建议长时间连续对话

•	适合作为“回忆触发”

👉 这一步是为了长期安全

⸻

六、复购 & 裂变系统

💡 你这个项目复购不高，但可以做这两件事：

1️⃣ 订阅服务

•	云存储

•	持续优化

⸻

2️⃣ 转介绍（重点）

满意用户是你最好的渠道：

👉 你要主动问：

“如果你身边有类似需求的人，可以介绍给我”

⸻

七、你的30天执行清单（直接照做）

第1周

•	做1个完整Demo

•	整理标准流程

⸻

第2周

•	找5个测试用户

•	至少聊3个

⸻

第3周

•	完成1个真实交付

•	开始收费

⸻

第4周

•	拿下第一个付费用户

⸻

🧠 最后我给你一句很关键的话

你现在在做的不是：

👉 一个AI项目

而是：

👉 一个“极度依赖信任”的生意

⸻

如果你技术再强，但用户不信你

👉 一单都不会成交

⸻

？